Предписания об устранении выявленных нарушений

| № | Выявленные нарушения | Срок выполнения | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| №868 от 15.06.2013 Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека |
| 1 | Провести ремонт теневых навесов на 4-х прогулочных площадках. (доски прогнили имеются дыры в полу, крыши) | До 01.08.2017. | Выполнено |
| 2 | Провести лабораторные исследования на вновь ввезенный песок на соответствие гигиеническим нормативам по паразитологическим, микробиологическим показателям. Протокол лабораторных исследований представить в Роспотребнадзор по Ярославской области. | До 01.07.2016. | Выполнено |
| 3 | Обеспечить количество детей в группах в соответствии с санитарными требованиями по площади на 1 ребенка в группах «Ромашка», «Колокольчик». «Колобок», «Ладушки», «Земляничка», «Солнышко». | До 01.08.2016. | Выполнено |
| 4 | Провести : прачечная, группы- «Лебедушка», «Рябинка». «Солнышко», «Колокольчик» имеют дефекты нарушения целостности отделок, что не позволяет проводить качественную уборку влажным способом и дезинфекцию (потолки в протечках за частую с признаками поражения грибком, русты осыпаются, на степах штукатурка шелушится). | До 01.08.2017 | Выполнено |
| 5 | Обеспечить водонагревателями помещения буфетных, туалетных для детей на время отключения горячего водоснабжения, тем самым обеспечить выполнения режима мытья посуды в буфетных .(На момент проверки в учреждении отсутствовало горячее водоснабжение ( в буфетных, туалетных всех групп) в связи с плановым отключением горячего водоснабжения в районе города с 17 по 20 мая. Также нарушался режим мытья посуды-ополаскивается горячей проточной водой с температурой не ниже 65 °С (вторая ванна) с помощью гибкого шланга с душевой насадкой. | До 01.08.2017. | Отменено |
| 6 | Провести замену посуда со сколами и дефектами эмали (Рябинка. Ладушки. Березка группы). | До 01.08.2017. | Выполнено |
| 7 | Обеспечить в группах «Ладушках». «Лебедушки». «Сказка», «Земляничка» просушивание посуды после мытья. | Немедленно | Выполнено |
| № 56/1/1 от 04.04.2017 Управление надзорной деятельности ГУ МЧС России по ЯО, отдел надзорной деятельности по Дзержинскому району города Ярославля |
| 8 | Оборудовать аварийным эвакуационным освещением пути эвакуации, подключенным к источнику питания, не зависимому от источника питания рабочего освещения. | 01.04.2018 (по мере финансирования) | Выполнено |
| 9 | Убрать из хозяйственного склада категории В-2 (здание Лит.Б) штепсельную розетку. | 01.04.2018 (по мере финансирования) | Выполнено |
| 10 | Перенести из хозяйственного склада категории В-2 (здание Лит.Б) аппарат предназначенный для отключения электроснабжения склада. | 01.04.2018 (по мере финансирования) | Выполнено |
| 11 | Оборудовать знаками пожарной безопасности пути эвакуации, места размещения (нахождения) средств пожарной безопасности | 30.06.2017 (по мере финансирования) | Выполнено |
| № 8 от 15.01.2019г. управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области. |
| 12 | Обеспечить выполнение требований п.1.9.: норм площади групповой (игровой) на 1-го ребенка в группе для детей дошкольного возраста (3-7 лет) №3 «Ромашка», для группы раннего возраста №1 «Ладушки» | 02.09.2019г. | Выполнено |
| 13 | Обеспечить выполнение требований п.4.12, п.6.13. в группе №6: нормы площади спальной на 1-го ребенка, расстановку кроватей, обеспечивающую свободный проход детей между кроватями, кроватями и наружными стенами. СанПиН 2.4.1 3049-13 | 02.09.2019г. | Выполнено |
| 14 | Усилить контроль за обеспечением выполнения норм питания по основным продуктам питания среди детей 1-3 года,3-7 лет. П. 15.7 СанПиН 2.4.1 3049-13 | 28.02.2019г. | Выполнено |
| 15 | Обеспечить отделку стен, потолка: в холле на 2-ом этаже возле групп «Ромашка», «Сказка», «Репка», в холе возле группы «Березка», в группе №4 «Колокольчик», в группе №5 «Репка», в группе №7 «Сказка» в туалете, в группе №9 «Рябинка» в спальной. В группе №8 «Березка» в туалете возле стояка обеспечить целостность смежной стен. СанПиН 2.4.1 3049-13 | 15.01.2020г. |  |
| 16 | Обеспечить мытье столовой посуды в труппе №3 «Ромашка» согласно требованиям. п. 13.14. СанПиН 2.4.1 3049-13 | 01.02.2019г. | Выполнено |
| 17 | Обеспечить образовательное учреждение доброкачественной питьевой водой согласно требованиям. п.9.3. СанПиН 2.4.1 3049-13 | 15.02.2019г. | Выполнено |
| 18 | Обеспечить освещенность в группах «Колокольчик», «Сказка»,»Рябинка» в соответсвии с гигиеническими нормативами. п.7.1 СанПиН 2.4.1 3049-13 | 15.02.2019г. | Выполнено |
| 19 | Организовать и провести иммунизацию сотрудников: против гриппа, против дифтерии – столбняка. п.19.2. СанПиН 2.4.1 3049-13 | 15.07.2019г. |  |